Đồ án học phần IT3150 – Project I

# Đề tài: Nhận diện quân cờ tướng

# Contents

Contents	1

1. Mô tả dự án	2

1.1. Tên dự án	2

1.2. Mục đích	2

1.3. Mục tiêu	2

1.4. Các bên liên quan	2

2. Chi tiết dự án	2

2.1. Phạm vi dự án	2

2.1.1. Phạm vi	2

2.1.2. Ngoài phạm vi	3

2.2. Kế hoạch thực hiện	3

3. Hệ thống đề xuất	4

# 1. Mô tả dự án

## 1.1. Tên dự án

Nhận diện quân cờ tướng

## 1.2. Mục đích

- Hoàn thành học phần Project I

- Chuẩn bị cơ sở để tiếp tục mở rộng đề tài cho các học phần Project 2, Project 3 và Đồ án tốt nghiệp

## 1.3. Mục tiêu

- Xây dựng luồng (pipeline) xử lý ảnh/video đầu vào để phát hiện và phân loại các quân cờ tướng

## 1.4. Các bên liên quan

- Sinh viên thực hiện: Đặng Nguyễn Đức Huy, MSSV 202416225

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

# 2. Chi tiết dự án

## 2.1. Phạm vi dự án

### 2.1.1. Phạm vi

- Lĩnh vực: Công nghệ, Giải trí

- Lĩnh vực cụ thể: Thị giác máy tính (Computer Vision)

- Yêu cầu chức năng:

  - Đầu vào: Hình ảnh hoặc khung hình trích xuất từ video, đa dạng về độ sáng, độ nhiễu, góc quay và hình dạng quân cờ

  - Xử lý: Tìm vị trí các quân cờ trên ảnh, khoanh vùng vị trí bằng bounding box và thực hiện phân loại 14 lớp cho từng quân cờ, bao gồm 7 loại quân (xe mã tượng sĩ tướng pháo tốt) x 2 màu (đỏ đen)

  - Đầu ra: Hình ảnh / khung hình gồm các quân cờ đã được khoanh vùng vị trí và phân loại

- Yêu cầu phi chức năng:

  - IOU của prediction và ground truth >= 0.7

  - mAP@0.5 >= 0.7 và mAP@0.5-0.95 >= 0.5

  - Precision và recall >= 0.5

### 2.1.2. Ngoài phạm vi

- Không thực hiện mô phỏng vị trí quân cờ trên bàn cờ logic

- Không nhận diện các vật thể khác ngoài 14 loại quân cờ tướng như bàn cờ, quân cờ vua, …

- Không phân loại các quân cờ đang úp / không thấy chữ ở mặt trên

## 2.2. Kế hoạch thực hiện

| Tuần học | Công việc chính |
| --- | --- |
| 7 | Định nghĩa lại dự án và lên kế hoạch chung |
| 8 | Nghiên cứu tính khả thi, phát triển demo (PoC) cho pipeline |
| 8 - 9 | Thu thập và phân tích tập dữ liệu |
| 9 - 10 | Nghiên cứu các phương án thay thế / cải tiến từ pipeline demo |
| 10 | Đề xuất với GVHD, xác định lại phạm vi và hướng đi |
| 10 - 13 | Thử nghiệm và đánh giá pipeline |
| 13 - 14 | Viết báo cáo, xin nhận xét từ GVHD |
| 14 | Kết thúc dự án |
| 14 - 17 | Thời gian dự phòng (sự cố đột xuất, vấn đề phát sinh, …) |

Note:

+ Kế hoạch bắt đầu tính từ tuần học thứ 7 (12/10 - 18/10) và dự kiến kết thúc sớm nhất vào tuần 14 (30/11 - 4/12) và muộn nhất vào tuần 17 (21/12 - 27/12).

+ Kế hoạch sẽ liên tục được cập nhật, và sẽ báo cáo lại cho GVHD mỗi lần thay đổi

+ Với mỗi tuần học, các công việc chính sẽ được chia nhỏ ra thành các công việc phụ, cụ thể sẽ được ghi lại trong form báo cáo tuần.

# 3. Hệ thống đề xuất

> Sẽ cập nhật sau tuần 8 cùng với pipeline demo